| BẢO HIỂM XÃ HỘI QUÂN ĐỘI PHÒNG CHẾ ĐỘ BHYT ───────────── Số: -TTr-CDBHYT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ───────────────────── Hà Nội, ngày tháng 7 năm 2026 |
| --- | --- |

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị chủ trương triển khai giải pháp

Quản lý Lưu trữ Hồ sơ Điện tử tại Bảo hiểm xã hội Quân đội

Kính gửi:

- Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục Trưởng Cục Chính sách - Xã hội;

- Thiếu tướng Cao Xuân Thắng, Phó Cục Trưởng Cục Chính sách - Xã hội, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Quân đội.

Bảo hiểm xã hội Quân đội thuộc Cục Chính sách - Xã hội/TCCT hiện đang quản lý, lưu trữ khối lượng lớn hồ sơ, tài liệu hình thành trong quá trình thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho các đối tượng trong toàn quân. Qua thời gian, do môi trường, khí hậu và điều kiện bảo quản chưa đáp ứng yêu cầu, phần lớn tài liệu giấy đã bị xuống cấp, một bộ phận đáng kể đã hư hỏng hoặc đang trong nguy cơ hư hỏng ở các mức độ khác nhau. Tài liệu chủ yếu được lập bằng phương pháp đánh máy trên các loại giấy đa dạng (giấy pơ-luya, giấy can...), nhiều tài liệu đã bị ố vàng, oxy hóa cao, có nguy cơ bị hủy hoại từng phần và hàng loạt. Ngoài ra, do khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực, toàn bộ hồ sơ hiện vẫn chưa được số hóa; công tác tra cứu, khai thác vẫn thực hiện thủ công, mất nhiều thời gian và tiềm ẩn nguy cơ thất lạc tài liệu.

Trước thực trạng trên, Phòng Chế độ BHYT kính trình Thủ trưởng Cục xem xét, cho chủ trương triển khai giải pháp Quản lý Lưu trữ Hồ sơ Điện tử tại Bảo hiểm xã hội Quân đội, cụ thể như sau:

1. Thực trạng công tác lưu trữ hồ sơ

Về hạ tầng lưu trữ vật lý: BHXH Quân đội đã hình thành hệ thống tổ chức lưu trữ với cán bộ chuyên trách và kho lưu trữ chuyên dụng; đã thực hiện chỉnh lý, sắp xếp tài liệu thành hồ sơ theo trình tự khoa học. Tuy nhiên, diện tích kho lưu trữ không còn đáp ứng yêu cầu trước sự gia tăng liên tục của khối lượng hồ sơ qua các năm.

Về chất lượng tài liệu: Tài liệu hình thành qua nhiều thập kỷ, trải qua những biến động lịch sử và điều kiện bảo quản không đồng đều, đã xuất hiện tình trạng ố vàng, giòn, rách, mờ chữ; một số tài liệu đã và đang bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau, có nguy cơ thất thoát thông tin vĩnh viễn nếu không được xử lý kịp thời.

Về công tác tra cứu, khai thác: Toàn bộ hoạt động tìm kiếm, khai thác hồ sơ đang thực hiện thủ công theo hệ thống mục lục giấy; thời gian tra cứu kéo dài, phụ thuộc vào kinh nghiệm của cán bộ; nguy cơ sai lệch, thất lạc hồ sơ trong quá trình khai thác còn cao.

Về lưu trữ điện tử: Hồ sơ chưa được số hóa và lập index điện tử; chưa có hệ thống quản lý vòng đời tài liệu theo quy định; dữ liệu hồ sơ chưa được sao lưu dự phòng, tiềm ẩn rủi ro mất mát dữ liệu khi có sự cố.

Về tuân thủ pháp luật: Luật Lưu trữ số 07/2024/QH15 (hiệu lực từ 01/01/2025) và Nghị định số 97/2024/NĐ-CP yêu cầu các cơ quan nhà nước phải tổ chức lưu trữ tài liệu điện tử và xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ. Hiện trạng lưu trữ của BHXH Quân đội chưa đáp ứng các yêu cầu này, có nguy cơ vi phạm quy định trong các đợt kiểm tra, thanh tra lưu trữ.

2. Sự cần thiết triển khai giải pháp lưu trữ hồ sơ điện tử

- Bảo tồn kịp thời tài liệu lịch sử: Số hóa là biện pháp cấp thiết và duy nhất để bảo tồn thông tin từ các tài liệu giấy đang trong nguy cơ hủy hoại, đặc biệt hồ sơ gốc của người tham gia BHXH, BHYT hình thành từ giai đoạn đầu hoạt động của cơ quan.

- Tuân thủ quy định pháp luật về lưu trữ: Đáp ứng các yêu cầu bắt buộc tại Luật Lưu trữ 2024, Nghị định 97/2024/NĐ-CP về tổ chức lưu trữ tài liệu điện tử và xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ trong cơ quan nhà nước.

- Nâng cao hiệu quả quản lý, tra cứu: Hệ thống lưu trữ điện tử cho phép tra cứu tức thời theo nhiều tiêu chí; chuẩn hóa quy trình tiếp nhận, lưu trữ, khai thác và tiêu hủy hồ sơ theo đúng quy định; giảm áp lực nhân sự và không gian lưu trữ vật lý.

- Bảo đảm an toàn và toàn vẹn dữ liệu: Hồ sơ điện tử được sao lưu định kỳ, phân quyền truy cập theo chức danh, ghi nhật ký thao tác đầy đủ; loại bỏ rủi ro thất lạc, hủy hoại do thiên tai, hỏa hoạn hoặc sự cố con người.

- Góp phần thực hiện chuyển đổi số: Phù hợp với lộ trình chuyển đổi số của Cục Chính sách - Xã hội và Quân đội Nhân dân Việt Nam; tạo nền tảng dữ liệu số hóa phục vụ kết nối, chia sẻ thông tin với các hệ thống BHXH, BHYT trong thời gian tới.

3. Căn cứ pháp lý

- Luật Lưu trữ số 07/2024/QH15 ngày 21/6/2024 của Quốc hội, có hiệu lực từ ngày 01/01/2025;

- Nghị định số 97/2024/NĐ-CP ngày 28/7/2024 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;

- Thông tư số 03/2025/TT-BNV ngày 14/3/2025 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý tài liệu điện tử trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức;

- Kế hoạch số 319-KH/QUTW ngày 20/01/2026 của Quân ủy Trung ương về chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng trong Quân đội năm 2026;

- Kế hoạch số 1316-KH-BQP ngày 04/3/2026 của Bộ Quốc phòng về triển khai Chỉ thị số 57-CT/TW ngày 31/12/2025 của Ban Bí thư;

- Kế hoạch số 158-KH/ĐU ngày 17/3/2026 của Đảng ủy Cục Chính sách - Xã hội về kế hoạch chuyển đổi số năm 2026.

4. Nội dung đề xuất

4.1. Mục tiêu

- Số hóa toàn bộ khối tài liệu giấy hiện có, ưu tiên các hồ sơ đang xuống cấp, có nguy cơ hủy hoại, hình thành từ trước năm 2000;

- Xây dựng hệ thống quản lý lưu trữ hồ sơ điện tử tập trung, đáp ứng đầy đủ quy định của Luật Lưu trữ 2024;

- Chuẩn hóa quy trình lưu trữ, tra cứu và khai thác hồ sơ; bảo đảm an toàn, toàn vẹn dữ liệu lâu dài.

4.2. Phạm vi triển khai

Triển khai trên toàn bộ hồ sơ, tài liệu đang lưu trữ tại Bảo hiểm xã hội Quân đội, bao gồm:

- Hồ sơ nghiệp vụ BHXH: sổ BHXH, hồ sơ giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, hưu trí, tử tuất;

- Hồ sơ nghiệp vụ BHYT: hợp đồng khám chữa bệnh BHYT, hồ sơ giám định, thanh toán, quyết toán chi phí KCB;

- Tài liệu hành chính – pháp lý: văn bản đến, văn bản đi, quyết định, hợp đồng, biên bản làm việc và tài liệu nội bộ khác.

4.3. Các bước thực hiện

Bước 1. Khảo sát, phân loại hồ sơ: Rà soát, thống kê toàn bộ khối lượng tài liệu hiện có; phân loại theo thời hạn bảo quản, mức độ xuống cấp và thứ tự ưu tiên số hóa; lập kế hoạch chi tiết trình Thủ trưởng Cục phê duyệt.

Bước 2. Số hóa tài liệu: Thực hiện scan, nhận dạng ký tự (OCR), lập index và kiểm tra chất lượng toàn bộ tài liệu giấy; ưu tiên xử lý ngay các hồ sơ có nguy cơ hư hỏng cao.

Bước 3. Xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử: Tổ chức hệ thống quản lý hồ sơ điện tử với đầy đủ chức năng tra cứu đa tiêu chí, quản lý vòng đời tài liệu, phân quyền truy cập và sao lưu tự động.

Bước 4. Vận hành và đào tạo: Tổ chức đào tạo cán bộ sử dụng hệ thống; vận hành song song với hệ thống giấy trong 03 tháng đầu để kiểm tra, hiệu chỉnh trước khi chuyển đổi hoàn toàn.

Bước 5. Duy trì và cập nhật: Bảo đảm vận hành liên tục, cập nhật hệ thống khi có thay đổi về quy định pháp luật; định kỳ báo cáo tình hình lưu trữ theo quy định.

4.4. Dự kiến kinh phí và nguồn kinh phí

Kinh phí thực hiện gồm hai phần chính: (1) chi phí thuê phần mềm quản lý lưu trữ hồ sơ điện tử theo năm; (2) chi phí dịch vụ số hóa tài liệu giấy hiện có (thực hiện một lần). Tổng mức kinh phí cụ thể sẽ được Phòng Chế độ BHYT phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán xác định sau khi hoàn thành khảo sát, phân loại hồ sơ và lập dự toán chi tiết, trình Thủ trưởng Cục phê duyệt theo đúng quy định hiện hành.

Nguồn kinh phí đề xuất từ kinh phí hoạt động thường xuyên được giao hàng năm hoặc các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.

5. Kiến nghị

Căn cứ thực trạng và sự cần thiết nêu trên, Phòng Chế độ BHYT kính đề nghị Thủ trưởng Cục xem xét:

- Chấp thuận chủ trương triển khai giải pháp Quản lý Lưu trữ Hồ sơ Điện tử tại Bảo hiểm xã hội Quân đội.

- Giao Phòng Chế độ BHYT chủ trì, phối hợp Phòng Tài chính - Kế toán và Phòng Công nghệ thông tin tiến hành khảo sát thực tế, lập kế hoạch và dự toán chi tiết trình Thủ trưởng Cục phê duyệt trong Quý III/2026.

- Giao Phòng Công nghệ thông tin và Quản lý hồ sơ phối hợp đánh giá yêu cầu kỹ thuật, bảo mật, an toàn thông tin của giải pháp trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu.

- Sau khi được phê duyệt, cho phép triển khai trong Quý IV/2026 để bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Lưu trữ 2024 từ đầu năm 2027.

Kính trình Thủ trưởng Cục xem xét, quyết định.

| TRƯỞNG PHÒNG CHẾ ĐỘ BHYT (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) | GIÁM ĐỐC BHXH QUÂN ĐỘI (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) |
| --- | --- |