| BẢO HIỂM XÃ HỘI QUÂN ĐỘI PHÒNG CHẾ ĐỘ BHYT ───────────── Số: -TTr-BHXHQD | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ───────────────────── Hà Nội, ngày tháng 7 năm 2026 |
| --- | --- |

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị chủ trương triển khai thuê giải pháp phần mềm

Quản lý Lưu trữ Hồ sơ Điện tử tại Bảo hiểm xã hội Quân đội

Kính gửi:

- Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục Trưởng Cục Chính sách - Xã hội;

- Thiếu tướng Cao Xuân Thắng, Phó Cục Trưởng Cục Chính sách - Xã hội, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Quân đội.

Phòng Chế độ BHYT kính trình Thủ trưởng Cục xem xét, cho phép triển khai thuê giải pháp phần mềm Quản lý Lưu trữ Hồ sơ Điện tử (sau đây gọi tắt là eHoSo) nhằm số hóa và hiện đại hóa hệ thống lưu trữ hồ sơ tại Bảo hiểm xã hội Quân đội, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Hiện trạng công tác lưu trữ hồ sơ tại BHXH Quân đội

Bảo hiểm xã hội Quân đội thuộc Cục Chính sách - Xã hội/TCCT đã hình thành hệ thống tổ chức quản lý lưu trữ tài liệu với cán bộ chuyên trách; đã xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng và thực hiện chỉnh lý, sắp xếp tài liệu thành hồ sơ theo trình tự khoa học.

Tuy nhiên, trong số tài liệu hiện đang lưu trữ, do trải qua thời gian tồn tại khá dài cùng với những nguyên nhân như môi trường, khí hậu và điều kiện bảo quản chưa đáp ứng yêu cầu, phần lớn tài liệu đã bị xuống cấp, một bộ phận đáng kể đã bị hư hỏng hoặc đang trong quá trình hư hỏng ở mức độ khác nhau. Tài liệu lưu trữ chủ yếu được ghi bằng phương pháp đánh máy với nhiều loại mực in khác nhau; giấy sử dụng đa dạng về chủng loại (giấy pơ-luya, giấy can...) và chất lượng không đồng đều. Một số tài liệu hình thành từ lâu đã bị ố vàng, bị oxy hóa ở mức cao, có nguy cơ bị hủy hoại từng phần hoặc hàng loạt.

Ngoài ra, do những nguyên nhân khách quan, lịch sử để lại và khó khăn về kinh phí, nguồn nhân lực, công tác số hóa và lưu trữ điện tử tại BHXH Quân đội còn nhiều hạn chế: hồ sơ chưa được lập index tra cứu điện tử; việc tìm kiếm, khai thác vẫn thực hiện thủ công, mất nhiều thời gian; dữ liệu chưa được sao lưu, bảo vệ an toàn theo chuẩn lưu trữ điện tử; chưa có hệ thống quản lý vòng đời hồ sơ theo quy định của Luật Lưu trữ.

Thực trạng trên đặt ra yêu cầu cấp thiết phải triển khai giải pháp phần mềm quản lý lưu trữ hồ sơ điện tử chuyên nghiệp, đáp ứng đồng thời hai mục tiêu: (1) số hóa và bảo tồn khối tài liệu hiện hữu đang có nguy cơ xuống cấp; (2) xây dựng quy trình lưu trữ điện tử chuẩn hóa cho toàn bộ hoạt động nghiệp vụ của BHXH Quân đội về sau.

2. Sự cần thiết triển khai giải pháp

- Đáp ứng yêu cầu bắt buộc của Luật Lưu trữ 2024: Luật Lưu trữ số 07/2024/QH15 và Nghị định số 97/2024/NĐ-CP quy định các cơ quan nhà nước phải tổ chức lưu trữ tài liệu điện tử, xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ và thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu lưu trữ. Việc chậm triển khai có nguy cơ vi phạm quy định pháp luật.

- Bảo tồn khối tài liệu gốc đang xuống cấp: Việc số hóa kịp thời là biện pháp duy nhất bảo tồn thông tin từ tài liệu giấy đang trong nguy cơ hủy hoại, đặc biệt hồ sơ gốc của người tham gia BHXH, BHYT hình thành từ những năm đầu thành lập cơ quan.

- Nâng cao hiệu quả tra cứu, khai thác hồ sơ: Hệ thống điện tử cho phép tra cứu nhanh theo nhiều tiêu chí, giảm thời gian xử lý yêu cầu từ hàng giờ xuống vài giây, giảm thiểu áp lực nhân sự lưu trữ.

- Bảo đảm an toàn dữ liệu: Hồ sơ điện tử được sao lưu tự động, mã hóa và phân quyền truy cập, loại bỏ rủi ro thất lạc, hư hỏng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc yếu tố con người.

- Tạo nền tảng chuyển đổi số đồng bộ: Phù hợp với lộ trình chuyển đổi số toàn diện của Cục Chính sách - Xã hội và Quân đội Nhân dân Việt Nam, tạo tiền đề kết nối dữ liệu với hệ thống BHXH, BHYT quốc gia.

3. Căn cứ đề xuất

- Luật Lưu trữ số 07/2024/QH15 ngày 21/6/2024 của Quốc hội, có hiệu lực từ ngày 01/01/2025;

- Nghị định số 97/2024/NĐ-CP ngày 28/7/2024 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;

- Thông tư số 03/2025/TT-BNV ngày 14/3/2025 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý tài liệu điện tử trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức;

- Kế hoạch số 319-KH/QUTW ngày 20/01/2026 của Quân ủy Trung ương về chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng trong Quân đội năm 2026;

- Kế hoạch số 1316-KH-BQP ngày 04/3/2026 của Bộ Quốc phòng về triển khai Chỉ thị số 57-CT/TW ngày 31/12/2025 của Ban Bí thư;

- Kế hoạch số 88-KH/ĐU ngày 04/02/2026 của Đảng ủy Cơ quan TCCT về chuyển đổi số năm 2026;

- Kế hoạch số 158-KH/ĐU ngày 17/3/2026 của Đảng ủy Cục Chính sách - Xã hội về kế hoạch chuyển đổi số năm 2026.

4. Nội dung đề xuất

4.1. Giới thiệu giải pháp phần mềm eHoSo

Phần mềm eHoSo do Công ty TNHH Giải pháp Chuyển đổi số Nexus (địa chỉ: 256 Giải Phóng, phường Phương Liệt, TP Hà Nội; SĐT: 0843.256.256) phát triển là giải pháp quản lý lưu trữ hồ sơ điện tử toàn diện, được thiết kế phù hợp với đặc thù nghiệp vụ BHXH, BHYT, đáp ứng đầy đủ quy định của Luật Lưu trữ 2024 và Nghị định 97/2024/NĐ-CP. Các tính năng cốt lõi:

a) Số hóa tài liệu giấy: Scan, nhận dạng ký tự quang học (OCR) và lập index điện tử toàn văn; tài liệu sau số hóa có thể tra cứu theo từ khóa, tên người, số hiệu hồ sơ.

b) Quản lý vòng đời hồ sơ: Theo dõi toàn bộ quá trình từ tiếp nhận, lưu trữ, khai thác đến tiêu hủy theo thời hạn bảo quản quy định; cảnh báo tự động khi đến hạn xem xét.

c) Tra cứu và khai thác nhanh: Giao diện tra cứu đa tiêu chí (tên người, số hồ sơ, năm, đơn vị, loại hồ sơ); thời gian trả kết quả dưới 3 giây; in phiếu mượn hồ sơ theo quy định.

d) Bảo mật và phân quyền: Phân quyền truy cập theo chức danh, phòng ban; toàn bộ thao tác được ghi nhật ký kiểm toán; dữ liệu mã hóa AES-256, phù hợp yêu cầu bảo mật môi trường quân sự.

e) Sao lưu tự động: Sao lưu theo lịch tự động, hỗ trợ lưu trữ dự phòng tại chỗ và trên máy chủ nội bộ, không sử dụng dịch vụ đám mây nước ngoài.

f) Báo cáo thống kê: Tự động tổng hợp báo cáo tình hình lưu trữ định kỳ, phục vụ kiểm tra, thanh tra và báo cáo cấp trên.

4.2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Triển khai phần mềm eHoSo cho toàn bộ hoạt động lưu trữ hồ sơ tại Bảo hiểm xã hội Quân đội, bao gồm:

- Hồ sơ nghiệp vụ BHXH: sổ BHXH, hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, hưu trí, tử tuất;

- Hồ sơ nghiệp vụ BHYT: hợp đồng KCB BHYT, hồ sơ giám định, thanh toán, quyết toán chi phí KCB;

- Tài liệu hành chính – pháp lý: văn bản đến, văn bản đi, quyết định, hợp đồng, biên bản làm việc;

- Ưu tiên số hóa khẩn cấp các hồ sơ hình thành trước năm 2000 đang có nguy cơ hủy hoại.

4.3. Quy trình thực hiện

a) Khảo sát và phân loại hồ sơ: Công ty Nexus phối hợp với Phòng Chế độ BHYT rà soát, phân loại khối tài liệu theo thời hạn bảo quản và mức độ ưu tiên số hóa trong 15 ngày đầu triển khai.

b) Số hóa tài liệu ưu tiên: Scan toàn bộ hồ sơ giấy, nhận dạng OCR, kiểm tra chất lượng và nhập vào hệ thống eHoSo với đầy đủ metadata theo quy định của Luật Lưu trữ.

c) Vận hành song song: Trong 03 tháng đầu vận hành song song hệ thống giấy và điện tử để kiểm tra, hiệu chỉnh và đào tạo cán bộ sử dụng thành thạo.

d) Chuyển đổi hoàn toàn: Từ tháng thứ 4, toàn bộ hồ sơ mới được tạo lập, lưu trữ và khai thác trên eHoSo; hồ sơ giấy bảo quản theo quy định hiện hành.

e) Bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật: Công ty Nexus hỗ trợ 24/7 trong thời gian thuê bao; tự động cập nhật phần mềm miễn phí khi có thay đổi về quy định pháp luật.

4.4. Đề xuất kinh phí thực hiện

Theo báo giá sơ bộ của Công ty TNHH Giải pháp Chuyển đổi số Nexus, chi phí thuê phần mềm eHoSo dự kiến:

| Hạng mục | Đơn giá dự kiến (đồng/năm) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Phí thuê phần mềm eHoSo (bản quyền năm) | 18.000.000 | Không giới hạn người dùng nội bộ |
| Dịch vụ số hóa tài liệu giấy (1 lần) | 45.000.000 – 80.000.000 | Tùy khối lượng sau khảo sát thực tế |
| Đào tạo cán bộ sử dụng hệ thống | 5.000.000 | Trọn gói, tổ chức tại cơ quan |
| Bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật hàng năm | Bao gồm trong phí thuê | Hỗ trợ 24/7, cập nhật miễn phí |

Sau khi Thủ trưởng Cục chấp thuận chủ trương, Phòng Chế độ BHYT phối hợp Phòng Tài chính - Kế toán tiến hành khảo sát thực tế, lập dự toán chi tiết và trình phê duyệt theo đúng quy trình tài chính hiện hành.

4.5. Hiệu quả mang lại khi triển khai

a) Tuân thủ pháp luật về lưu trữ: Đáp ứng đầy đủ quy định Luật Lưu trữ 2024; loại bỏ nguy cơ vi phạm trong kiểm tra, thanh tra lưu trữ.

b) Bảo tồn vĩnh viễn tài liệu lịch sử: Hồ sơ gốc đang xuống cấp được số hóa, lưu trữ an toàn với nhiều bản sao lưu dự phòng; nguy cơ thất thoát, hủy hoại được loại bỏ triệt để.

c) Tăng hiệu quả, giảm thời gian xử lý: Tra cứu hồ sơ giảm từ hàng giờ xuống vài giây; tiết kiệm nhân lực và không gian lưu trữ vật lý theo lộ trình.

d) Bảo đảm an toàn thông tin: Dữ liệu lưu trữ nội bộ, mã hóa, phân quyền chặt chẽ; không phụ thuộc dịch vụ nước ngoài; phù hợp tiêu chí bảo mật môi trường quân sự.

e) Nền tảng chuyển đổi số toàn diện: Hình thành kho dữ liệu số hóa tập trung, tạo tiền đề kết nối hệ thống BHXH quốc gia và cơ sở dữ liệu dùng chung của Bộ Quốc phòng.

5. Kiến nghị

Để bảo đảm công tác lưu trữ hồ sơ tại BHXH Quân đội đáp ứng yêu cầu của Luật Lưu trữ 2024, bảo tồn kịp thời khối tài liệu lịch sử đang xuống cấp và tạo nền tảng chuyển đổi số bền vững, Phòng Chế độ BHYT kính đề nghị Thủ trưởng Cục xem xét:

- Chấp thuận chủ trương cho phép triển khai thuê phần mềm Quản lý Lưu trữ Hồ sơ Điện tử (eHoSo) của Công ty TNHH Giải pháp Chuyển đổi số Nexus tại Bảo hiểm xã hội Quân đội.

- Giao Phòng Chế độ BHYT chủ trì, phối hợp Phòng Tài chính - Kế toán và Phòng Công nghệ thông tin tiến hành khảo sát thực tế, lập dự toán chi tiết, kế hoạch triển khai và đánh giá giải pháp kỹ thuật, trình Thủ trưởng Cục phê duyệt trong Quý III/2026.

- Giao Phòng Công nghệ thông tin và Quản lý hồ sơ phối hợp đánh giá yêu cầu bảo mật, an toàn thông tin của giải pháp eHoSo trong môi trường quân sự trước khi ký hợp đồng.

- Cho phép bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí được giao hoặc nguồn hợp pháp khác; giao các phòng nghiệp vụ lập, thẩm định và phê duyệt dự toán chi tiết theo quy định hiện hành.

- Sau khi được phê duyệt, cho phép triển khai ngay trong Quý IV/2026 để tuân thủ quy định Luật Lưu trữ 2024 từ đầu năm 2027.

Kính trình Thủ trưởng Cục xem xét, quyết định.

| TRƯỞNG PHÒNG CHẾ ĐỘ BHYT (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) | GIÁM ĐỐC BHXH QUÂN ĐỘI (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) |
| --- | --- |